**NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Điền Thái Bảo

MSSV: 210219

Lớp: CNTT21DH1 Ngành: Công nghệ phần mềm

Khoa quản lý: Công nghệ thông tin

Khóa: 2021 Niên khóa: 2021 - 2025

Người hướng dẫn: Thầy Phạm Xuân Bình

Tên đơn vị: Đại học Thái Bình Dương

Địa chỉ đơn vị: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại liên lạc đến đơn vị thực tập/người hướng dẫn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Đánh giá của người**  **hướng dẫn** |
| 1 | Tuần 1  (08/07/2024) | Bắt đầu giai đoạn lập kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng trang web bán hàng trực tuyến. Trong tuần này, tập trung vào việc thiết kế và phát triển khuôn mẫu (framework) cơ bản cho trang web. Đồng thời, cơ sở dữ liệu ban đầu cũng được tạo lập nhằm quản lý thông tin sản phẩm, người dùng. |  |
| 2. | Tuần 2  (15/07/2024) | Tập trung vào việc phát triển các biểu mẫu đăng nhập và đăng ký cho người dùng. Công việc bao gồm cả việc tạo giao diện người dùng cho các biểu mẫu này, cũng như xử lý sự kiện liên quan đến việc nhập liệu và xác thực thông tin từ người dùng. |  |
| 3 | Tuần 3  (22/07/2024) | Tiến hành xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm trên trang web. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc lựa chọn theo dòng sản phẩm. Công việc bao gồm tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm để đảm bảo kết quả tìm kiếm nhanh chóng và chính xác. |  |
| 4 | Tuần 4  (29/07/2024) | Phát triển tính năng giỏ hàng, cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ. Các chức năng như cập nhật số lượng sản phẩm, tính tổng tiền và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng cũng được thực hiện trong tuần này. |  |
| 5 | Tuần 5  (05/08/2024) | Bổ sung tính năng cho phép quản trị viên tạo mới các sản phẩm trên trang web. Tính năng này bao gồm việc nhập thông tin chi tiết về sản phẩm, tải lên hình ảnh và xác định các thuộc tính sản phẩm như giá cả, mô tả và danh mục sản phẩm. |  |
| 6 | Tuần 6  (12/08/2024) | Xây dựng trang admin toàn diện, giúp quản lý sản phẩm và người dùng. Trang này bao gồm việc lưu trữ và hiển thị thông tin về các sản phẩm hiện có, sản phẩm mới được thêm vào, quản lý thông tin người dùng. |  |
| 7 | Tuần 7  (19/08/2024) | Tiếp tục công việc hoàn thiện trang admin với việc thêm và tối ưu các chức năng quản lý và xử lý dữ liệu. Công việc trong tuần này chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo rằng mọi chức năng của trang admin và trang web hoạt động một cách ổn định và hiệu quả. |  |
| 8 | Tuần 8  (26/08/2024) | Thêm chức năng thanh toán đơn hàng, cho phép người dùng tiến hành thanh toán trực tuyến (Mã QR) và hoàn thành đồ án. |  |